中国人民银行支付结算司

关于在网上支付跨行清算系统中增加

“手机号码支付”功能有关事项的通知

银支付〔2018〕186号

中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行，深圳市中心支行支付结算处；各国有商业银行、股份制商业银行;中国邮政储蓄银行运营管理部：

为支持移动支付业务发展，人民银行支付结算司决定在网上支付跨行清算系统（以下简称IBPS）中增加“手机号码支付”功能。现将有关事项通知如下：

一、业务功能

“手机号码支付”是在IBPS现有业务流程基础上，增加一个前置处理程序，通过用户提交手机号码，自动关联相关银行账号信息完成支付转账。基本流程如下：

（一）注册信息。用户通过开户银行向IBPS发起手机号码支付注册请求，将手机号码和银行账户信息关联，IBPS接收后存储信息并通知用户注册成功。

（二）业务处理。客户向已关联手机号码的银行账户办理跨行收付款业务时，只需输入手机号码及业务金额（无需输入账号、户名），IBPS接收支付请求后，通过手机号码找到关联的银行账号信息，并反馈发起业务客户的开户银行。客户开户银行根据返回的账户信息生成支付指令，按照原有支付业务流程完成后续处理。具体业务需求见附件1。

二、实施策略

“手机号码支付”功能采用先试点，后推广的方式。人民银行将于2019年1月底前选择部分条件成熟的商业银行开展试点，2019年3月底前分批推广至全部参与者。参与试点及推广的参与者名单、上线时间等要求另行通知。

三、工作安排及要求

人民银行科技司将于近期发布新版《网上支付跨行清算系统报文交换标准和系统互联规范》；人民银行清算总中心将于2018年10月开放联调测试环境，并发布参与者接口验收工作安排；相关业务处理办法于2018年12月发布；各参与者应于2019年1月前完成系统开发，2019年3月底前完成功能投产及上线准备工作。具体工程实施计划见附件2。

人民银行分支机构支付结算处应组织辖区内IBPS直接接入银行机构认真填写《手机号码支付功能开发进度调查表》（附件3），于2018年9月25日前汇总报送至支付结算司（业务网邮箱：zfszfxtc@zh.pbc.gov）。其中，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行和交通银行直接报送至人民银行支付结算司（fzheng@pbc.gov.cn）。

请人民银行分支机构支付结算处将本通知转发辖区内IBPS直接接入银行机构，指导并督促其按照上述时间要求认真做好各项准备工作。

实施中如遇问题请及时报告人民银行支付结算司。

支付结算司联系人：李慧娟；010-66195521。

清算总中心业务联系人：吴丹，010-57980519；技术联系人:康涛，010-57980628。

附件：1．关于在网上支付跨行清算系统中增加“手机号码支付”功能的业务需求

2．工程实施计划

3．手机号码支付功能开发进度调查表

中国人民银行支付结算司

2018年8月27日